ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЖЕМТАЛА

на 2018 - 2022 год

Приложение №1 к Постановлению от 24.10.2017г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Жемтала на 2018-2022 годы»

ПРОГРАММА

Формирование современной городской среды в сельском поселении Жемтала на 2018-2022гг.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Формирование современной городской среды в сельском поселении Жемтала на 2018-2022 гг» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования сельское поселение Жемтала, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 №5) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Жемтала |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Жемтала (далее с.п. Жемтала) |

| Цели Программы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории с.п. Жемтала путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2022 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству. - Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования с.п. Жемтала |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории с.п. Жемтала с учетом приоритетов территориального развития; - Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |

| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составляет 4 307 864,00 рублей. Из них: средства федерального бюджета – 2 067 725,00 рублей, 48 %; средства из регионального бюджета – 1 809 303,00 рублей, 42 %; средства местного бюджета – 430 786,00 рублей, 10 %; средства внебюджетных фондов рублей. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют: Общественная комиссия муниципального образования с.п. Жемтала, Администрация муниципального образования с.п. Жемтала, Муниципальный финансовый контроль за использованием средств, в ходе реализации подпрограммы осуществляет Финансовый отдел (финансовый орган) местной администрации Черекского муниципального района. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории с.п. Жемтала имеется 22 улиц протяженностью 22,5 км., тротуары протяженностью - 2,2 км.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

- ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

- обеспечение уличного освещения;

- обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений);

- оборудование автобусных остановок;

- установка указателей с наименованиями улиц;

- озеленение;

- установка скамеек, урн;

9) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Жемтала» на 2018 - 2022 г.г.» предусматривает целенаправленную работу исходя из минимального и дополнительного перечней работ (Приложение 1).

Комплексный подход, предусмотренный Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида поселка, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территории.

II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цель программы:

- повышение уровня благоустройства  общественных территорий сельского поселения Жемтала;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей села;

- создание условий для массового отдыха жителей;

- совершенствование архитектурно-художественного облика поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм;

Основными приоритетами являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства  общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора  общественных территорий для включения в муниципальные программы;

- обеспечение доступности городской среды для мало мобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для мало мобильных граждан в зоне общественных пространств;

- повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- выполнение ремонта и благоустройства  общественных территорий;

- улучшение  условий в местах массового пребывания населения;

- поддержание санитарного порядка на территории села:

- участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства  территорий и общественного обсуждения их реализации;

- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с

- утвержденными сроками.

Перед началом работ по комплексному благоустройству  разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основу муниципальной Программы составляет ремонт и благоустройство  мест массового пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Программы , перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. (Приложение №3).

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а)	концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б)	изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в)	повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г)	своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы в 2018 - 2022 годах составит 4 307 864,00 рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета и внебюджетных средств.

В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: после разработки проектно-сметной документации на каждый объект; после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на их выполнение:

- обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий:

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- несет ответственность за реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

- обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и общественных территорий в Программу.

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2022г.г. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится администрацией и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях по объектам сельского поселения Жемтала.

В рамках реализации муниципальной Программы планируется проведения мероприятий по благоустройству 3 ед. общественных территорий (площадь перед домом культуры, сквер при въезде в с.п. Жемтала ,укладка тротуара по ул.Ленина и Сталина).

Индикаторами эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли общественных территорий городского поселения, приведенных в нормативное состояние, до 100% от общего количества общественных территорий;

- повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Жемтала.

Оценка результативности программы будет отслеживаться ежегодно по итогам отчетного периода.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 540 | 960 | 800 | 600 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Жемтала» на 2018-2022 годы»

Основной и дополнительный перечни работ

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома

| III. Основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования населенного пункта |
| --- |
| 1 | - благоустройство парков/скверов/бульваров; |
| 2 | - освещение улицы/парка/сквера/бульвара; |
| 3 | - благоустройство территории возле общественных зданий |
| 4 | - благоустройство территории вокруг памятников; |
| 5 | -благоустройство центральной улицы (в частности - обустройство тротуарной дорожки по ул. Ленина с.п. Жемтала ). |
| 6 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру; |
| 7 | работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними |
| 8 | установка газонов, цветочниц; |
| 9 | - иные виды работ. |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды с.п. Жемтала на 2018-2022 годы»

План основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Жемтала на 2018 - 2022 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий | Итого: | 4307864,00 | 508233,00 | 1797485,00 | 654032,00 | 1348114,00 |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2067775,00 | 243952,00 | 862793,00 | 313935,00 | 647095,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 1809303,00 | 213458,00 | 754943,00 | 274694,00 | 566208,00 |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 430786,00 | 50823,00 | 179749,00 | 65403,00 | 134811,00 |  |
| 2 | Всего: |  | 4307864,00 | 508233,00 | 1797485,00 | 654032,00 | 1348114,00 |  |
|  | в т. ч. | Федеральный бюджет | 2067775,00 | 243952,00 | 862793,00 | 313935,00 | 647095,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 1809303,00 | 213458,00 | 754943,00 | 274694,00 | 566208,00 |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 430786,00 | 50823,00 | 179749,00 | 65403,00 | 134811,00 |  |

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды с.п Жемтала на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2022 ГОДАХ

| № п/п | Месторасположение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. | Плановый период выполнения работ по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Сквер при въезде в с.п. Жемтала |  |  | 2020 |  |  |
| 2 | Площадь перед домом культуры | 2018 |  |  |  |  |
| 3 | Тротуар по ул.Ленина |  | 2019 |  |  |  |
| 4 | Тротуар по ул.Сталина |  |  |  | 2021 |  |

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды с.п.Жемтала на 2018-2022 годы»

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

| №п/п | Наименования работ, затрат | Ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка кустарника и мелколесья | кв. м. | 150,35 |
| 2 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | кв. м. | 240,75 |
| 3 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части твердолиственных пород | 1 дер. | 224,61 |
| 4 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части мягколиственных и хвойных пород | 1 дер. | 254,61 |
| 5 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня до 50 см | шт. | 1941,1 |
| 6 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | шт. | 112,45 |
| 7 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | шт. | 214,45 |
| 8 | Вырезка сухих ветвей, санитарная обрезка (кронирование) деревьев | шт. | 120,44 |
| 9 |  | Озеленение территории | 1 кв. м. | 459,36 |
| 10 | Механизированная погрузка мусора в самосвал | куб. м. | 270,36 |
| 11 | Погрузка и выгрузка вручную мусора на транспортные средства | куб. м. | 240,38 |
| 12 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте | кв.м. | 540,29 |
| 13 | Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли вручную | кв.м. | 456,11 |
| 14 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев | кв. м. | 1421,88 |
|  |  | оснований из песка, толщиной 15 см |  |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщиной 15 см. | кв. м. | 1625,48 |
| 16 | Укладка тротуара асфльтобетоном | кв. м. | 450,50 |
| 17 | Установка садового бортового камня |  |  | 1163,43 |
| 18 | Устройство скамейки со спинкой (с монтажом) | шт. | 13107 |
| 19 | Устройство скамейки без спинки (с монтажом) | шт. | 10 061 |
| 20 | Установка урны металлической опрокидывающейся | шт. | 4500 |